****

**Schéma pluriannuel d’accessibilité numérique 2024-2026**

**Plan annuel 2024**

**Mouguerre / Mugerre**

Plan publié le : 12 avril 2024

Sommaire

[I. Introduction 2](#_Toc69199544)

[1. Le Schéma pluriannuel d’accessibilité numérique 2](#_Toc69199545)

[2. Les plans annuels d’action 2](#_Toc69199546)

[3. Mise à jour 2](#_Toc69199547)

[II. Plan annuel d’actions 2024 3](#_Toc69199548)

[1. Élaboration et mise en œuvre du Schéma pluriannuel 2024-2026 3](#_Toc69199549)

[2. Réalisation des audits de suivi et de conformité 4](#_Toc69199550)

# Introduction

L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances (modifié par la loi N°2018-771 du 5 septembre 2018 – article 80), la participation et la citoyenneté des personnes est un article de référence en matière d’accessibilité numérique. Il rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d’être accessible à tous.

## Le Schéma pluriannuel d’accessibilité numérique

La loi demande de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer le public des moyens et actions mises en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité).

Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité des sites et application de la commune de Mouguerre a été publié le : 12 avril 2024 et est disponible à la consultation à cette adresse : <https://mouguerre.fr/accessibilite-du-site>.

## Les plans annuels d’action

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'actions qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l’année courante ainsi que l'état de suivi de ces actions.

Le présent document est le plan annuel 2024 associé au schéma pluriannuel 2024-2026.

Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre courant 2024, leur date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisation.

|  |  |
| --- | --- |
| Mise à jour | Date |
| 001 | 12 avril 2024 |
|  |  |
|  |  |

## Mise à jour

Ce document est publié sous la responsabilité du référent accessibilité numérique de la commune de Mouguerre : Thomas PAILLAUGUE, [direction.ejs@mouguerre.fr](mailto:direction.ejs@mouguerre.fr).

Toute question doit être adressée par mail à l'adresse ci-dessus.

# Plan annuel d’actions 2024

## Élaboration et mise en œuvre du Schéma pluriannuel 2024-2026

| Type | Action | Détails | Mise en œuvre | Réalisé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schéma pluriannuel | Mise en place | Recensement des services publics de communication en ligne et identification des orientations | En cours |  |
| Schéma pluriannuel | Réalisation | Élaboration et mise en œuvre du plan d’actions 2024 | En cours |  |
| Schéma pluriannuel | Suivi | Mise en place d’indicateurs de suivi | En cours |  |
| Organisation | Mise en place | Désignation du référent accessibilité numérique | Réalisé | 2021 |
| Organisation | Réalisation | Mise en service du canal de signalement | Réalisé | 2022 |
| Organisation | Mise à jour des procédures | Introduction d’une clause accessibilité numérique dans les procédures de marché | En cours |  |
| Sensibilisation | Formation du référent | Deux formations :   * Rédiger des documents et contenus Web accessibles * Piloter l’accessibilité numérique | À programmer  (2024) |  |
| Sensibilisation | Sensibilisation des décideurs | Présentation des obligations d’accessibilité numérique | En cours |  |
| Sensibilisation / formation | Sensibilisation et formation des contributeurs | Une formation :   * Présenter les obligations d’accessibilité numérique * Rédiger des documents et contenus Web accessibles | À programmer  (2024) |  |
| Conformité | Réalisation | Prise en compte de l’obligation d’affichage (Portail Famille) | À réaliser |  |
| Conformité | Réalisation | Mise en place d’un module de prise de rendez-vous (carte d’identité et passeport) sur le site [www.mouguerre.fr](http://www.mouguerre.fr) ; veiller à son accessibilité | Réalisé | Janvier 2024 |
| Conformité | Réalisation | Publication de 1 déclaration d'accessibilité | Réalisé | Septembre 2022 |

## Réalisation des audits de suivi et de conformité

Deux types d’audit peuvent être réalisés :

* Des audits « simplifiés », passant en revue un nombre limité de critères bloquants du RGAA ; ces audits permettent d’évaluer rapidement la prise en compte de l’accessibilité d’un site donné ;
* Des audits de conformité, tels que le prévoit le RGAA permettant de rédiger la déclaration d’accessibilité.

| Type | Action | Détails | Mise en œuvre | Réalisé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audit | Audit de conformité au RGAA | Réalisation de l’audit pour le site www.mouguerre.fr | Réalisé | Septembre 2022 |